生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目

建 设 地 点 吉林省德惠市

验 收 单 位 德惠市国有资产经营管理有限公司

2024 年 3 月 11 日

- 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目 | 行业类别 | 社会事业类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 德惠市国有资产经营管理有限公司 | 项目性质 | 扩建 |
| 水土保持方案备案机关、文号及时间 | 德惠市水利局，德水审批〔2022〕47号， 2022年7月4日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 德惠市水利局，德水审批〔2024〕19号， 2024年3月7日 |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2022年5月-2022年9月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 吉林省弘运水土咨询技术有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 吉林嘉阳建筑工程有限公司德惠分公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 吉林省佳淼工程咨询有限公司 |  |  |

- 验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的规定，德惠市国有资产经营管理有限公司于2024年3月11日在德惠市国有资产经营管理有限公司主持召开了德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、水土保持监理单位、监测单位和特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，会上，验收组听取了建设单位关于水土保持工作的汇报和水土保持设施验收报告编制单位关于该项目水土保持措施验收情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位对有关情况的补充说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目位于德惠市夏家店街道。扩建2个丙类粮食仓储库房、2个晾晒场及配套设施等，项目总建筑面积9774.21m2，地上建筑面积9731.44m2，地下建筑面积42.77m2。工程于2022年5月开工建设，2022年9月施工完成。 （二）水土保持方案批复情况 2022年7月，吉林省环科环保技术有限公司编制完成《德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目水土保持方案报告表》，2022年7月4日取得备案文号“德水审批〔2022〕47号”。 2024年2月，吉林省弘运水土技术咨询有限公司编制完成《德惠市国有资产经营管理有限公司夏家店粮库粮食收储设施建设项目水土保持方案变更报告表》，2024年3月7日取得备案文号“德水审批〔2024〕19号”。 （三）水土保持初步设计情况 本项目水土保持初步设计未单独编制，水土保持措施施工按批复的水土保持方案设计内容执行，各项水土保持措施落实基本到位，截止目前运行良好。 （四）水土保持监测情况 2024年3月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司开展水土保持监测工作，根据合同要求监测单位成立了项目监测组，采取地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析、无人机航测的监测方法开展监测工作。2024年3月编制完成监测总结报告。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，六项防治指标均达到了方案确定的防治目标值。水土保持监测“绿黄红”三色评价结论为绿色。工程建设过程中，无重大水土流失危害发生。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2024年3月，建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司开展本项目水土保持设施验收报告编制工作，通过查阅水土保持方案及批复、水土保持监理监测资料、工程结算等资料，并现场调查土方利用情况、核查水土保持工程措施、植物措施以及水土流失防治效果六项指标达标情况，于2024年3月完成水土保持设施验收报告。验收主要结论为：在工程建设过程中，建设单位依法依规编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实。本工程水土保持措施达到了方案批复的水土保持方案的要求。工程符合水土保持设施验收合格的条件。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作；按照水土保持方案要求完成了水土流失防治任务，措施体系布局合理，发挥了防治水土流失的作用；建成的水土保持措施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收条件，同意该工程水土保持设施通过验收，验收结论为合格。 （七）后续管护要求 为进一步做好本工程水土保持工作，建设单位应加强已建成水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 蒋磊 | 德惠市国有资产经营管理有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 陈诗雨 | 吉林省佳淼工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持设施验收报告编制单位 |
|  | 赵志学 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 工程师 |  | 水土保持监理单位 |
|  | 刘伟明 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持监测单位 |
|  | 冯世强 | 吉林省弘运水土咨询技术有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 张峰峰 | 吉林嘉阳建筑工程有限公司德惠分公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 芦贵君 | 吉林省水土保持科学研究院 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |